Jaksoraportti vko 41 (7.10.2025)

Ryhmä: Ryhmä3

Ryhmän jäsenet: Tanja Lilja

Viivi Kosonen

Aleksi Palmroos

Jan Hoikkanen

Päivämäärä: 7.10.2025

# Tilanne

Tanja palauttaa valmiit pelisäännöt sovitusti 8.10.  
Käytiin läpi sovelluksen toimintoja ja päätettiin yksinkertaistaa sovelluksen toiminnallisuuksia, jotta projekti ehditään toteuttaa määräajassa.

Projektin suunnittelu etenee ja seuraavaksi siirrytään käytännön toteutukseen (MAUI-käyttöliittymä ja MySQL-tietokantarakenne). Projektin toimintoja tehdään lomittain.

# Ongelmat

Sovelluksen rakenteeseen ja kansiointiin liittyi vielä epäselvyyksiä (tehdäänkö kaikki juuressa vai alikansioissa).  
=> Päätettiin aloittaa ilman kansiointia ja selkeyttää rakennetta myöhemmin.  
Lisäksi keskusteltiin mahdollisesta kalenterinäkymästä, mutta sen toteutus jää aikataulun salliessa myöhemmäksi.

# Tehty työmäärä

Projekti on edennyt edellisviikosta toiminnallisen määrittelyn viimeistelyyn ja toteutuksen suunnitteluun. Määrittely jatkuu projektin edetessä. Projektin valmiusasteeksi arvioidaan n. 13%.

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin yhteensä n. 29 tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tehty työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Tanja | h | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Viimeisteli pelisäännöt, osallistui projektipalaveriin | |
| Viivi | h | Osallistui palaveriin |
| Aleksi | h | Osallistui palaveriin |
| Jan | h | Osallistui palaveriin |

# Seuraavan jakson tehtävät

Seuraavalla jaksolla keskitytään tietokantarakenteen viimeistelyyn ja käyttöliittymän konkreettiseen toteutukseen MAUI-ympäristössä.  
Tavoitteena on saada **ER-kaavio valmiiksi** ja ensimmäiset **MAUI-näkymät toimimaan paikallisesti**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Suunniteltu työmäärä (h) | Tehtävä |
| Tanja | 5 h | Viimeistelee tietokannan ER-kaavion ja tuottaa sen pohjalta relaatiomallin. |
| Viivi | 5 h | Toteuttaa oman käyttöliittymäsivunsa MAUI-ympäristössä. |
| Aleksi | 5 h | Toteuttaa oman käyttöliittymäsivunsa MAUI-ympäristössä. |
| Jan | 5 h | Toteuttaa oman käyttöliittymäsivunsa MAUI-ympäristössä. |

# Toimintojen valmiusaste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Toiminnallisuuden kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1 | Esitutkimus | 100% |
| 2 | Määrittely (Toiminnallinen) | 50% |
|  | Määrittely (Vaatimusmäärittely) | 20% |
| 3 | Suunnittelu | 40% |
| 4 | Toteutus | 0% |
| 5 | Välikatselmointi (demoversio) | 0% |
| 6 | Testaus | 0% |
| 7 | Viimeistely | 0% |
| 8 | Loppukatselmointi (videointi) | 0% |
| 9 | Loppuraportti | 0% |