# Jaksoraportti vko 47 (20.11.2025)

Ryhmä:	Ryhmä3

Ryhmän jäsenet:	Tanja Lilja

Viivi Kosonen

Aleksi Palmroos

Jan Hoikkanen

Päivämäärä: 	20.11.2025

# Tilanne

Olemme valmiita testaamiseen. Testaaminen jaettu jokaiselle.

| A: Kirjautuminen & käyttäjätilit | Tanja |
| --- | --- |
| B: Projektin luonti & projektien hallinta | Viivi |
| C: Tehtävien hallinta & kommentointi | Aleksi |
| D: Ilmoitukset, asetukset & suorituskykytestit | Jan |

# Ongelmat

Uloskirjautumisen jälkeen näyttää edelleen vanhan käyttäjän nimen, jos kirjautuu sisään toisena henkilönä.
UI yhtenäiseksi?

# Tehty työmäärä

Demoversio kuvattu, korjattu toiminnallisuuksia. Lisätty ”valmiit” projektit kohta yleisnäkymään.

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin yhteensä n. 100 tuntia.

| Tekijä | Tehty työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| --- | --- | --- |
| Tanja | 26.0h | Osallistui projektipalaveriin. |
| Viivi | 26.0h | Valmiit projektit näkyviin Yleisnäkymään, korttien toiminnalisuus, osallistui palaveriin |
| Aleksi | 19.3h | Demon kuvaus, osallistui palaveriin (Videointi tunnit puuttuu?) |
| Jan | 29.5h | projektien muokkaus ja poisto, korttien toiminnallisuus, osallistui palaveriin, viikkoraportti 46 & 47 |

# Seuraavan jakson tehtävät

Testaus

| Tekijä | Suunniteltu työmäärä (h) | Tehtävä |
| --- | --- | --- |
| Tanja | 2 h | UI parantelu. Kirjautuminen ja käyttäjätilit - testaus |
| Viivi | 2 h | Projektin luonti & projektien hallinta - testaus |
| Aleksi | 2 h | Tehtävien hallinta & kommentointi - testaus |
| Jan | 2 h | Ilmoitukset, asetukset & suorituskyky - testaus |

# Toimintojen valmiusaste

| ID | Toiminnallisuuden kuvaus | Valmiina / % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esitutkimus | 100% |
| 2 | Määrittely (Toiminnallinen) | 100% |
|  | Määrittely (Vaatimusmäärittely) | 100% |
| 3 | Suunnittelu | 100% |
| 4 | Toteutus | 95% |
| 5 | Välikatselmointi (demoversio) | 100% |
| 6 | Testaus | 0% |
| 7 | Viimeistely | 50% |
| 8 | Loppukatselmointi (videointi) | 0% |
| 9 | Loppuraportti | 0% |