✅ TESTISUUNNITELMA (MANUAALI, 4 HENGEN TIIMI)

1. Testauksen tavoite

Varmistaa, että projektinhallintasovellus toimii suunnitellusti ja tukee kaikkia keskeisiä käyttäjäpolkuja ilman kriittisiä virheitä.

2. Testauksen rajaus

Testaus tehdään manuaalisesti, ilman automaatiota.
Kokonaisuudet testataan seuraavasti:

| Testialue | Vastuu |
| --- | --- |
| A: Kirjautuminen & käyttäjätilit | Tanja |
| B: Projektin luonti & projektien hallinta | Viivi |
| C: Tehtävien hallinta & kommentointi | Aleksi |
| D: Ilmoitukset, asetukset & suorituskykytestit | Jan |

3. Testauksen vaiheet

3.1 Testien suunnittelu

- Testialueiden jako henkilöille (tehty)

- Testitapausten luonti (alla valmiina)

3.2 Testien valmistelu

- Testiympäristö valmis (frontend + backend)

- Testitunnukset luotuna:

  - Admin

  - Peruskäyttäjä

  - Virheellinen käyttäjä (esim. väärä salasana)

3.3 Testien suoritus

Kukin testaa oman alueensa:

- Käy läpi testitapaukset yksitellen

- Merkitsee tulokset: OK / FAIL

- Kirjaa bugit yhteiseen paikkaan (esim. Trello, Notion, Jira, Excel)

3.4 Bugi-käsittely

Jokaisesta virheestä kirjataan:

- Lyhyt kuvaus

- Toistovaiheet

- Odotettu vs. toteutunut tulos

- Vakavuus (Kriittinen / Keskitaso / Matala)

3.5 Korjaustestit & regressio

Kun bugit on korjattu:

- Henkilö testaa uudelleen omat buginsa (verify fix)

- Kun koko sprintti on korjattu → kevyt regressiotestaus

4. Testauksen onnistumisen kriteerit

Testaus katsotaan valmiiksi kun:

- Kaikki kriittiset ja keskitasoiset bugit on korjattu

- Kaikki keskeiset käyttäjäpolut läpäisevät testit

- Sovellus on stabiili eikä kaadu käytössä

✅ TESTITAPAUKSET (kopioitavissa testipohjaksi)

Alla jokaiselle henkilölle valmis testilista.

🔷 A. Testialue: Kirjautuminen & käyttäjätilit (Henkilö A)

1. Kirjautuminen

- Oikea käyttäjätunnus + salasana → kirjaudu onnistuu

- Väärä salasana → virheilmoitus

- Tyhjät kentät → virheilmoitus

- Kirjautuminen eri rooleilla (admin / user)

2. Rekisteröityminen

- Kaikki kentät täytetään → onnistuu

- Puuttuva / virheellinen sähköposti

- Liian lyhyt salasana

- Käyttäjätilin duplikaatti → saa virheilmoituksen

3. Käyttäjäprofiili

- Profiilitietojen muokkaus

- Muutokset tallentuvat

- Virheelliset syötteet estetään

🔷 B. Testialue: Projektien luonti & hallinta (Henkilö B)

1. Projektin luonti

- Projektin nimi + kuvaus → luonti onnistuu

- Tyhjä nimi → virheilmoitus

- Hyvin pitkä nimi → rajoitukset toimivat

- Oletusasetukset oikein

2. Projektin muokkaus

- Projektin nimen muokkaus

- Projektin poistaminen → kysyy varmistusta

- Projektin arkistointi (jos on)

3. Listaukset

- Projektit listautuvat etusivulle

- Hakutoiminto tai suodatus (jos on)

🔷 C. Testialue: Tehtävien hallinta & kommentointi (Henkilö C)

1. Tehtävien luonti

- Tehtävän luonti projektin sisällä toimii

- Pakolliset kentät pakollisia

- Prioriteetti, deadline, assignee toimivat

2. Tehtävien muokkaus

- Tehtävän tila: To Do → Done

- Tiedostojen liittäminen (jos on)

- Tehtävän poistaminen

3. Kommentit

- Kommentin lisäys

- Kommentin poistaminen tai muokkaus

- Aikaleimat näkyvät oikein

🔷 D. Testialue: Ilmoitukset, asetukset & suorituskyky (Henkilö D)

1. Ilmoitukset

- Käyttäjä saa ilmoituksen, kun hänelle on annettu tehtävä

- Kommentti tehtävään → ilmoitus

- Ilmoituksen merkitseminen luetuksi

2. Sovelluksen asetukset

- Käyttäjä voi muuttaa ilmoitusasetuksia

- Teemat / kieliasetukset (jos on)

3. Suorituskykytestit (manuaaliset)

- Sovellus ei hidastu useiden projektien kanssa

- 50+ tehtävää projektissa → listaus toimii

- Selaimen välilehden päivitys → mitään ei hajoa