# Jaksoraportti vko 46 (13.11.2025)

Ryhmä:	Ryhmä3

Ryhmän jäsenet:	Tanja Lilja

Viivi Kosonen

Aleksi Palmroos

Jan Hoikkanen

Päivämäärä: 	13.11.2025

# Tilanne

Tanja palauttaa toiminnallisen määrittelyn.
Kävimme lävitse mitä viikon aikana tehty ja mitä puuttuu. Viikon aikana lisätty toiminnallisuuksia, kuten projektikortit yleisnäkymään sekä projektien muokkaus ja poisto.

Projekti etenee suunnitellusti ja seuraavaksi siirrytään demon kuvaukseen.

# Ongelmat

Yleisnäkymän kortit eivät näytä tehtäviä oikein  selvitetään porukalla.
Projektin tehtäviin tällä hetkellä mahdollista liittää vain yksi henkilö, tarvitaanko edes enempää?

# Tehty työmäärä

Projekti on edennyt edellisviikosta ja on lähes valmis demoversion kuvaukseen.. Määrittely jatkuu projektin edetessä. Projektin valmiusasteeksi arvioidaan n. 80%.

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin yhteensä n. 92 tuntia.

| Tekijä | Tehty työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| --- | --- | --- |
| Tanja | 25.0h | Toiminnallinen määrittely dokumentointi, osallistui projektipalaveriin. |
| Viivi | 20.5h | Sovelluksen yleisnäkymän projektikortit, osallistui palaveriin |
| Aleksi | 18.3h | ReadMe, toiminnallisuus, osallistui palaveriin |
| Jan | 28.0h | Projektin luontisivu, projektien muokkaus ja poisto, osallistui palaveriin |

# Seuraavan jakson tehtävät

Viimeistellään toiminnallisuus demovideointiin.
Tavoitteena on saada yleisnäkymä ja muokkaus sivut toimiviksi. Näytä omat / näytä kaikki projektit nappi?

| Tekijä | Suunniteltu työmäärä (h) | Tehtävä |
| --- | --- | --- |
| Tanja | 5 h | Dokumentointi / UI parantelu |
| Viivi | 5 h | Yleisnäkymä koodaus |
| Aleksi | 5 h | Demovideointi |
| Jan | 5 h | Muokkaussivu koodaus |

# Toimintojen valmiusaste

| ID | Toiminnallisuuden kuvaus | Valmiina / % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esitutkimus | 100% |
| 2 | Määrittely (Toiminnallinen) | 100% |
|  | Määrittely (Vaatimusmäärittely) | 100% |
| 3 | Suunnittelu | 90% |
| 4 | Toteutus | 80% |
| 5 | Välikatselmointi (demoversio) | 80% |
| 6 | Testaus | 0% |
| 7 | Viimeistely | 0% |
| 8 | Loppukatselmointi (videointi) | 0% |
| 9 | Loppuraportti | 0% |