Jaksoraportti - vkot 39–40
(22.9.2025 – 5.10.2025)
Ryhmä3
Paikalla: Tanja Lilja, Viivi Kosonen, Aleksi Palmroos, Jan Hoikkanen
Päivämäärä:	5.10.2025
# Tilanne
- Käytiin läpi GitHub-versionhallinnan käyttö ja GitHub alustana Janin ohjauksella (kaikille uusi alusta).
- Aleksin valmistelema projektitiedosto-master on lisätty GitHubiin ja kansiorakenne on luotu.
- Luotiin jokaiselle oma user-alakansio projektiin omaa työskentelyä varten.
- Hiottiin loppuun pelisäännöt ja sovittiin että palautetaan viikolla 41 (Tanja).
- Tanja tehnyt kaikki projektin dokumenttipohjat valmiiksi ja niitä sovitaan täydennettävän, kun määrittelyt etenevät.
- Käytiin läpi meilissä opettajalta kysytyt kysymykset.
- Sovittiin testauskäytännöistä (manuaalitestaaminen, laaditaan yhdessä suunnitelma, jokainen keksii vähintään yhden testitapauksen, kirjoitetaan pöytäkirja päätteeksi).
- Viivi on valmistellut/suunnitellut edellisviikon aikana alustavan käyttöliittymäpohjan ja sitä on kommentoitu.
- Sovittiin että käytetään sitä pohjana toiminnalliselle määrittelylle tulevassa palaverissa.
=> Sovittiin palaveri sovelluksen toiminnalliselle määrittelylle 7.10. klo 17.00 eteenpäin.

# Ongelmat

Palaveriin mennessä ei ollut törmätty vielä ongelmiin ja sovittiin, mikäli GitHubin kanssa tulee ongelmia, kysytään siitä Discord-kanavalla.

# Tehty työmäärä
Projekti on edennyt edellisviikosta toiminnalliseen määrittelyyn. Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 9%.
Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. 17,9 tuntia.
Tekijä	Tehty työmäärä (h)	Mitä tehnyt
Tanja	9,5h	Kaikkien projektin dokumenttipohjien valmistelu sovitun pohjalta, jaksoraporttien täyttäminen, projektin aikataulusuunnitelman teko.
Viivi	h	Sovelluksen käyttöliittymäpohjan suunnittelu Figmaan.
Aleksi	h	Sovelluksen perustan luominen Visual Studio Codessa käyttäen Net.MAUI -teknologiaa.
Jan	h	GitHubiin tutustuminen ja koko ryhmälle sen käytön opastaminen, Aleksin luoman pohjan siirtäminen kys. alustalle.

# Seuraavan viikon tehtävät
Seuraavalla viikolla 41 aloitetaan toiminnallinen suunnittelu livepalaverilla 7.10. ja sen pohjalta määritetään tulevat tehtävät seuraavalle parille viikolle.

Tekijä	Suunniteltu työmäärä (h)	Tehtävä
Tanja	5h	Määrittelypalaveri ja tehtävät sen pohjalta, pelisääntöjen vikat tsekit ja palautus. TM-dokumentin täyttäminen palaverin pohjalta
Viivi	5h	Määrittelypalaveri ja tehtävät sen pohjalta
Aleksi	5h	Määrittelypalaveri ja tehtävät sen pohjalta
Jan	5h	Määrittelypalaveri ja tehtävät sen pohjalta

# Toimintojen valmiusaste

ID	Toiminnallisuuden kuvaus	Valmiina / %
1	Esitutkimus	90%
2	Määrittely (Toiminnallinen)	25%
	Määrittely (Vaatimusmäärittely)	5%
3	Suunnittelu	10%
4	Toteutus	0%
5	Välikatselmointi (demoversio)	0%
6	Testaus	0%
7	Viimeistely	0%
8	Loppukatselmointi (videointi)	0%
9	Loppuraportti	0%